四川川投国际网球中心

电力（电器）设备预防性试验调试工程项目

（合同编号：  ）

比选文件

四川川投国际网球中心开发有限责任公司

2018年5月

# 第一章	报价邀请书

：

四川川投国际网球中心开发有限责任公司（业主，以下简称“甲方”），就四川川投国际网球中心电力（电器）设备预防性试验调试工程项目进行比选，现邀请贵单位（以下简称“乙方”）参与该项目比选活动，请将一式四份密封加盖鲜章的报价书于2018年5月28日14:00时按下述地址递交给甲方。届时甲方将按照比选文件对报价文件进行审查，对通过审查的比选申请人采取最低价法，择优选择单位进行洽谈，并签订正式的合同协议书。

业主单位：四川川投国际网球中心开发有限责任公司

地    址：四川省成都市双流金河路66号 大会议室

邮    编：610200

联 系 人 ：徐女士

联系电话：（028）85893221

第二章	报价须知

1、甲方概况

1）位于成都市双流区金河路66号。

2）占地面积约259530㎡(389.83亩),总建筑面积约83185㎡，其中地上建筑面积约73387㎡,建筑最大高度25米。

3）甲方全称：四川川投国际网球中心开发有限责任公司。

2、预防试验范围

四川国际网球中心产权所属的10KV电气设备的定期预防性试验和继电保护检验、表计校验等的检验工作，负责办理属地电力部门的年检结论备案手续。

3、电力（电器）设备预防性试验调试工程内容

详见附件三

4、比选申请人资格要求

1）、独立法人企业，相应的经营范围，并提供营业执照原件、营业执照副本（复印件加盖鲜章）、企业介绍等资料。

2）、企业2016年以来有两个及以上不低于本项目报价的类似工程业绩。

3）、2016年至今财务状况良好，无亏损。

4）、信誉良好，无违法违规行为，无行业处罚、惩戒等不良执业记录及不良反映。

5)、本次比选不接受联合体参选。

6)、符合国家现行《电力设备预试规范》及成都电业局关于高低压供配电系统预防性试验的相关资质要求，并严格按照要求执行。

7)、具有IS09001国际质量管理体系认证书。

8)、具有安全生产许可证。

9)、比选保证金：比选保证金数额为壹万元，转账信息如下：

户名：四川川投国际网球中心开发有限责任公司

开户银行：建设银行成都新华支行

账号：51001870836051506049

5、无效的报价

1）未完成报价的；

2）所报单项价格严重背离市场、超出最高限价的；

3）提供虚假的证明材料或报价内容；

4）不符合法律、法规和比选文件规定的其他实质性要求的；

5）属于重大偏差的；

6）对无效的报价，甲方不予审核，其后果由比选申请人自负。

6、最高限价

本项目最高限价13.00万元（含13.00万元）。

7、试验要求

严格按照国家现行《电力设备预试规范》及保护校验规程标准进行预防性试验、对保护装置和表计进行校验。

# 8、评审

1）甲方将审查对比选文件做出了实质性响应的比选申请人是否有能力圆满地履行合同；如果比选申请人被确定为无相应资格或无能力履行合同，其报价将被拒绝；

2）上述确认将考虑比选申请人的技术、生产能力，并基于比选申请人提供的资格文件以及甲方认为必要的和合适的其他文件资料；

3）甲方审核报价文件只根据报价文件本身的内容，而不寻求外部的证据；

4）重大偏差；

在评审过程中若发现比选申请人所递交的报价文件出现下列情况之一的，将被认为是对比选文件的非实质性响应，属于重大偏差。

(1)没有按照比选文件要求签名并加盖单位公章；

(2)明显不符合技术标准和环保标准的要求；

(3)附有甲方不能接受的条件；

(4)不符合比选文件中规定的其他实质性要求；

5）经初步评审不合格的报价文件不得进入详细评审。

6）如报价中有明显的计算错误时，甲方将对报价按以下原则修正其错误：

(1)如果用数字表示的金额与文字表示的金额不一致时，以文字金额为准；

(2)如果总价与分项价格有出入，以分项价格为准；如果单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准修改总价；除非甲方认为单价有明显的小数点错位，此时应以该行(列)标出的总额为准，并修改单价；

(3)对于比选申请人未说明修改报价项目的报价修改，甲方将把修改报价增减部分按比例分摊到所有报价表的各项目上，调整后的报价应对比选申请人具有约束力；

(4)对于比选申请人未按比选文件规定进行报价的漏报项目应被视为含在所报价格中。

7）甲方将按上述8.6）款规定对报价进行必要的修正。修正后的金额对比选申请人起约束作用。如果比选申请人不接受修正后的金额，则其报价将被拒绝；

8）甲方组织3人及以上的单数人员组成评审小组，将采取最低价法，对有效的报价文件，进行公正、公平、合理的评审；

9）评审小组对通过资格、符合性审查的比选申请人按统一价格要素由低到高进行排序，取排序前2个比选申请人参与二次报价，按二次报价选定中选候选人；

10）比选申请人试图对甲方的评审或授予合同的决定进行影响的任何行为，都可能导致该比选申请人的报价文件被废除。

9、其它

1）比选申请人自行组织时间对作业地点进行实地踏勘；

2）比选申请人可在2018年5月15日至2018年5月21日，每日（北京时间）9：00—12：00，13：00—17：00时（法定公休日、法定节假日除外）携带营业执照复印件（加盖鲜章）到甲方公司所在地报名，比选申请人可在四川省投资集团有限责任公司网站（http://www.invest.com.cn）的“招标信息”栏和四川川投国际网球中心开发有限责任公司网站（http://www.sciitc.com/）下载比选文件；

3）2018年5月21日甲方通过“国家企业信用信息公示系统” http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html对报名商家信用信息进行查询，如存在不良记录的，列为不合格报名商家，拒绝其报名；

4）2018年5月23日由甲方组织人员对合格报名商家进行实地踏勘；

5）2018年5月28日14:00,在甲方大会议室举行该项目的评审会，届时各比选申请人应由法定代表人或法定代表人书面授权的代表人参加；

6)未中选比选申请人的比选保证金，于7个工作日内无息退还。中选人的比选保证金自动转为安全保证金。

7）比选申请人对比选文件理解不清或有疑问，可于项目评审前2天电话询问要求比选人进行解释或澄清，比选人认为有必要解释的问题将进行答复。

四川川投国际网球中心电力（电器）设备预防性试验调试工程项目

比选回执单

# 四川川投国际网球中心开发有限责任公司：

我公司受邀参加“四川川投国际网球中心电力（电器）设备预防性试验调试工程”项目比选活动，经研究（愿意或不愿意）参加本次比选活动。并按照相关要求及时全面组织精心编制报价文件，按时参加比选。

此复。

电子邮箱：

比选申请人：                             （盖章）

法定代表人：                           （本人签名）

身份证号码：

联系电话：

授权委托代理人：                       （本人签名）

身份证号码：

联系电话：

传真号码：

二〇一八年    月    日

第三章	主要合同条款及格式

电力（电器）设备预防性试验调试工程合同

甲方：四川川投国际网球中心开发有限责任公司  （以下简称甲方）

乙方：                                      （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》等国家有关规定，甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，就乙方承接甲方10kv电力（电器）设备调试工程所涉及的双方权利与义务等事项签订合同，双方共同遵守：

一、工程名称：

四川川投国际网球中心内10KV电气系统设备调试。

二、工程内容：

四川川投国际网球中心产权所属的10kv电气设备的定期预防性试验和继电保护检验、表计校验等的检验工作，其中包括：

1、变压器SGB10:2*2000KVA，2*1600KVA，4*800KVA，1*630KVA，1*500KVA调试；

2、21根YJV22-10KV3*120型电缆试验；

3、25组10kv避雷器试验；

4、14台VB2真空开关试验（含保护校验）；

5、KYN28A高压柜及两组母线调试、环网柜两组调试；

6、接地系统调试。

乙方应根据中华人民共和国电力行业标准《电力设备预防性试验规程》DL/T 596-1996等规定之要求对甲方的上述所有的10KV电气设备进行预防性试验、保护检验和表计校验工作。

另：（1）乙方免费为甲方检测绝缘手套、绝缘靴、绝缘工器具,并提供检验合格的报告；

（2）乙方应为甲方技术人员提供相应指导及培训服务。

三、工期要求：

所列工程内容的施工，乙方应严格按照甲方的时间安排进行（时间安排以甲方书面通知为准）。乙方工作时不得影响甲方的正常经营。

四、工程地址：

川投国际网球中心（四川省成都市双流区金河路66号）。

五、工程费用：

1、本合同为固定总价合同，总金额为：人民币（人民币大写：）。

2、该总金额已包括乙方在工程期间的人工、交通、运输、税金、利润、保险以及乙方履行本合同义务产生的一切费用，甲方无需另行支付任何费用。

六、双方权利和责任：

1、甲方权利和责任：

1.1 甲方向乙方提供一套图纸及前次设备试验报告单给乙方现场使用，工程结束后乙方负责归还，乙方应确保图纸资料完好，不得将其损坏和遗失，否则由此造成的损失由乙方承担。对甲方提供图纸及有关资料，乙方应保密。

1.2 甲方根据自身经营情况合理安排工作时间，并提前书面通知乙方，乙方在接到甲方通知后应做好准备，以便在通知的时间内开展工作。

1.3 甲方有权对乙方资质、乙方参加试验工作的人员资质、设备有效期、工作期间的安全措施等情况进行监督和检查，查出问题责令乙方整改，由此造成后果的由乙方承担全部责任，甲方的监督检查不免除乙方应承担的责任。

1.4 甲方应根据双方订立合同的约定向乙方支付价款。

1.5 依据乙方提供的安全技术措施和通知，甲方负责对设备进行停、送电和挂牌操作。乙方应根据措施要求进行验电和复查，确保安全、无误后方可进行工作。

2、乙方权利和责任：

2.1 乙方有权依据双方订立的合同接受价款。

2.2 乙方应无条件服从甲方的时间安排。乙方在接到甲方可以开展工作的通知后，应立即做好准备以开展工作，乙方不得以人员不足、试验设备有问题、交通不方便等为借口拒不开展工作。如遇此种情况，甲方有权终止合同，拒付工程款项，另寻试验单位；造成后果的，由乙方承担全部责任和损失。

2.3 乙方在工作期间应坚持安全、清洁、文明作业的原则并遵守甲方的管理制度；做好半成品及成品的保护工作，如有损坏和造成损失的，照价赔偿。

2.4 乙方应在每项试验工作开始前编写好确保安全的安全措施、技术措施和组织措施，报甲方备案。乙方应对整个试验过程中相关的人身和设备安全负全部责任。

2.5 工程所需的人员、设备、消耗材料等均由乙方自行负责。乙方应保证工作人员具有相关资质，试验设备在有效期内，消耗材料是合格产品。

2.6 全部试验工作结束后，乙方应将所有的试验记录、表格、试验结论、试验总结、自身评价、对设备运行的建议以及前面编写的各种措施等内容装订成册，交甲方存档。

2.7 乙方进场施工前应签订《四川国际网球中心外来施工单位安全管理责任书》，明确安全责任。

2.8 乙方每次试验的设备合格后，乙方应当即出具该设备合格可以投入运行的承诺书，若因设备不合格造成人身、财产损失，乙方自愿承担全部责任。甲方的检查验收并不免除乙方应当承担的质量及安全责任。

七、工程质量及验收：

1、乙方应按国家标准对高压设备进行预防性试验、对保护装置和表计进行检验。每次设备试验工作完成后，所试验的设备合格，乙方应当即出具该设备合格可以投入运行的承诺书，该设备方可投入运行。对检测出的故障高压设备，乙方应书面通知甲方，并提出处理意见，由甲方予以更换、修复，并由乙方试验合格并出具承诺书后，方可投入运行。

2、工程质量按国家电力行业的电力设备预防性试验规程及保护校验规程标准执行。

3、因由乙方试验接线错误、试验方法和操作不当等非甲方原因造成设备损坏的，由乙方承担全部责任并负责赔偿损失。

4、乙方在工作期间应确保人身、设备安全，如发生责任事故，除追究相关人员责任外，事故损失全部由乙方承担，此外，甲方可发生一次事故扣除乙方10%合同总金额作为乙方应承担的安全责任违约金。

八、付款方式：

1、工程施工后十个工作日内，甲方支付总价的30%作为预付款。

2、乙方在全部试验工作完成后，所有设备均投入运行，乙方已向甲方提交试验总结报告后的十个工作日内，甲方支付总价款的70%。如有违约扣款行为的，甲方按本合同约定扣除后再支付。

3、双方所有价款支付均使用合同指定银行账户转账完成。付款前，乙方应提供有效发票和付款申请，否则甲方有权拒绝支付。

九、违约责任和争议的解决：

1、如甲方不按照本合同第八条规定及时支付款项时，甲方应按中国人民银行关于逾期付款的规定承担违约责任。

2、如乙方不按甲方通知的时间安排开展工作、不按合同要求开展工作或工程质量不符合国家相关规程规定的，每次承担合同总金额的5%违约责任，累计违约三次或严重违约，甲方有权终止合同，拒付工程款；造成后果的，违约金不足以弥补甲方损失的，还应赔偿由此给甲方造成的所有损失。

3、甲乙双方发生争议，双方应尽量协商解决。协商解决不成时，任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。

十、其他：

1、纳税：乙方应按国家及地方的有关法律、法规的规定纳税，乙方应纳的税金包括在合同价格中。

2、保险：乙方应为其执行本合同所雇用的全部人员承担工伤事故责任，负责投保乙方人员的人身意外伤害险及其它保险。

3、本合同未尽事宜由双方协商，签订补充协议，补充协议的内容与本合同具有同等法律效力。

4、本合同经甲、乙双方代表签字或盖章后生效，以此作为法律依据留存，双方必须共同遵守，任何一方不遵守本合同而造成的损失，则由违约方承担全部责任。

5、本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份,均具有相同的法律效力。

6、合同双方中任何一方向对方提出的函电或要求，均以书面的为准（短信、电子邮件、传真视为书面方式）。本合同载明的联系人、地址、电话、传真、电子邮件等均为双方联系的固定方式，一方联系方式有变化应在变化后及时书面通知对方，否则应承担由此引发的一切法律后果。

7、本合同附件有：《四川国际网球中心外来施工单位安全管理责任书》。

（以下无正文）

甲方：（盖章 ）                      乙方：（盖章）

法定代表人：（签字）                法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）                委托代理人：（签字）

项目负责人：                       项目负责人：

开户银行：                          开户银行：

帐号：                              帐号：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

电子邮件：                          电子邮件：

地址：                             地址：

年  月  日

附件一

报价书

四川川投国际网球中心开发有限责任公司：

1、我方已全面阅读和研究了四川国际网球中心电力（电器）设备预防性试验调试工程项目比选文件，充分理解并掌握了本项目的有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受比选文件及其全部条件，并按此确定本项目的各项承诺内容，以本报价书向你方发包的四川国际网球中心电力（电器）设备预防性试验调试工程的全部内容进行报价。总报价为人民币       （大写： ），发票类型：    票面税率：    。

2、我方提交的报价文件的有效期在项目评审日期至合同有效期内有效。我方保证在此期间内不撤回报价文件或擅自修改报价。

3、若我方中选，在接到你方发出的通知书起15日内，按比选文件规定的期限与你方签订合同，履行规定的一切责任和义务。

报  价  人：           （全称）

（盖章）

法定代表人：

或委托代理人：           （姓名）

（签字）

地      址：

电      话：

传      真：

邮政编码：

日    期：     年       月      日

附件二

授 权 书

四川川投国际网球中心开发有限责任公司：

我公司依据中华人民共和国法律成立，法定地址为：         ，公司全称：               。我，  （名字、职务）              为公司法定代表人，授权 （姓名、职务），  负责就四川国际网球中心电力（电器）设备预防性试验调试工程项目进行报价，如果中选，继续合同谈判和履行合同，我公司承诺对被授权人对为此进行的相关业务负责。

单位：（盖章）

授权人：（签字）

被授权人：（签字）

单位地址：

电话号码：

传真：

邮编：

日期：

附件三

电力（电器）设备预防性试验调试工程内容

四川川投国际网球中心产权所属的10kv电气设备的定期预防性试验和继电保护检验、表计校验等的检验工作，其中包括：

1、变压器SGB10:2*2000KVA，2*1600KVA，4*800KVA，1*630KVA，1*500KVA调试；

2、21根YJV22-10KV3*120型电缆试验；

3、25个10kv避雷器试验；

4、14个VB2真空开关试验；

5、30台KYN28A高压柜及母线试验；

6、接地系统调试。

另：1、免费检测绝缘手套、绝缘靴、绝缘工器具,并提供检验合格的报告；

2、免费川网公司技术人员提供相应指导及培训服务。

授权代表（签字）：

日期：

附件四

一、费用明细（比选申请人按比选文件委托服务内容列明）

二、费用汇总表

| 项目名称 | 四川川投国际网球场中心电力（电器）设备预防性试验调试工程 |
| --- | --- |
| 比选申请人全称 |  |
| 报价（总价） | 小写： 大写： |

注：1、报价（总价）：指完成此项目的所有工作的全部费用。

授权代表（签字）：                                       日期：

附件五

比选申请人资格文件

比选申请人应随报价提交下面所列资格文件：

1、经过年检的单位营业执照（复印件）；

2、税务登记证副本（复印件）；

3、组织机构代码证副本（复印件）

4、法定代表人授权书（原件）；

5、法人和授权代表的身份证（复印件）；

6、单位资质证书（复印件）

7、以往和正在执行项目的业绩（复印件）；

8、 服务承诺书（原件）；

9、方案（原件）；

10、比选保证金（复印件）；

11、其他与资质有关的文件。

（上述证明材料必须加盖单位鲜章）

附件六

电力（电器）设备预防性试验调试标准

电力（电器）设备预防性试验、对保护装置和表计进行检验应严格按照国家现行《电力设备预防性试验规程》和《保护校验规程》等标准执行。

附件七

电力（电器）设备预防性试验调试方案

1、比选申请人应提交详细的《电气运行设备停送电技术方案》、《10KV配电系统调试方案》和《安全技术措施》。

2、预防性试验过程中发现问题的应急处理程序。

3、与甲方的配合和联络措施，及需要甲方支持的内容。

授权代表（签字）

日期：

附件八

比选保证金转账凭证